ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลลานข่อย

1. สภาพทั่วไป
    1.1 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลลานข่อย
	ข้อมูลจากกลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน กล่าวถึง การเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ในบริเวณตำบลลานข่อยว่าเกิดจากกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้ย้ายถิ่นฐานมาจากพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชาชนที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในพื้นที่ตำบลลานข่อยเพื่อมาหาพื้นที่ทำกินใหม่ เนื่องจากภัยธรรมชาติที่แหลมตะลุมพุก ในระยะแรกผู้ที่มาบุกเบิกจับจองที่ดินตามแบบโบราณ คือ ใช้วิธีปักหลักเขตแดนกันเองเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของผืนดินนั้น  หลักจากนั้นก็ชักชวนเครือญาติเข้ามาอยู่อาศัยและมีการจัดสรรที่ดินให้กับเครือญาติเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์และเกษตรกรรม อาชีพหลักของประชาชนในสมัยก่อน คือ ทำนาดอน ทำสวนยาง ทำไร่ สิ่งที่โดดเด่นในการเกษตรกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาคือ การเพาะปลูกพริกในนาดอน ซึ่งให้ผลผลิตทั้งพริกและข้าว รวมถึงการปลูกพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ในสวนยางพารา เช่น กล้วย มันขี้หนู มะเขือ เป็นต้น เกิดการหมุนเวียนผลิตผลทางการเกษตรตลอดปี เมื่อผลผลิตมีมากเกษตรกรจะนำผลิตผลไปจำหน่ายในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
	จากคำบอกเล่าของ นายชม คล้ายแก้ว อดีตกำนันตำบลลานข่อย ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาตั้งถิ่นที่อยู่เป็นกลุ่มแรก ๆ ในพื้นที่ตำบลลานข่อย ได้กล่าวว่า เมื่อราวปีพุทธศักราช  2500 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดอุทกภัยทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวไทรไม่สามารถทำนาได้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า จึงได้มีแนวคิดหาที่ทำกินใหม่ในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่ดีกว่า   โดยมีประชาชนกลุ่มหนึ่ง จำนวน 20 คน ได้เดินทางโดยสารเรือยนต์จากอำเภอหัวไทรมาขึ้นที่ท่าเรืออำเภอ ชะอวด โดยต่างพาครอบครัวและขนสัมภาระมาเฉพาะของใช้จำเป็น เมื่อขึ้นจากเรือจึงเดินทางด้วยเท้ามาทางตะวันตก ซึ่งพื้นที่ที่กลุ่มคนดังกล่าวมุ่งเดินทางยังคงสภาพป่ารก ปราศจากคนอาศัย มีก็แต่สัตว์ป่า เช่น ช้าง  เก้ง กวาง เสือ ฯลฯ เมื่อมาถึงบริเวณที่ตั้งบ้านลานข่อยในปัจจุบัน จึงได้เริ่มตั้งถิ่นฐานแถบนั้นเป็นที่อาศัยโดยเริ่มปลูกเรือน ถางป่า  ยึดอาชีพหลักในการทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกพืชสวน และการปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงควาย วัว ไว้ใช้งาน และหาของป่าไปจำหน่าย โดยได้สัญญาตั้งเงื่อนไขกันในกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ว่าให้จับจองคนละ 50 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ทำกิน และหากต่อไปภายหน้าผู้ใดไม่สามารถทนอยู่ได้ก็ให้ยกที่ดินให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ต่อไปโดยไม่คิดเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ต่อมาเมื่อพื้นที่ได้รับการพัฒนาแผ้วถางแล้วก็มีประชาชน จำนวน 18 คน ทนความยากลำบากไม่ได้ เพราะพื้นที่บ้านลานข่อยตั้งอยู่ห่างไกลจากอำเภอชะอวด ยากลำบากต่อการเดินเท้าเพื่อนำผลลิตทางเกษตรไปค้าขาย เพราะใช้เวลาเดินเท้า 2 - 3 วัน และตลอดเส้นทางยังมีอันตรายจาก สัตว์ป่า รวมทั้งบ้านเรือนที่สร้างใหม่ที่บ้านลานข่อยเป็นใต้ถุนสูงก็ยังได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า เช่น เสือ หมี  ที่ออกหากินในเวลากลางคืนเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้ประชาชน จำนวน 18 คน ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น เหลือเพียงนายชม คล้ายแก้ว กับเพื่อน 1 คน ที่ยังอยู่อาศัยทำกินในบ้านลานข่อย ซึ่งต่อมาทั้งสองได้ชักชวนญาติพี่น้องที่อำเภอหัวไทรให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยทำกินที่บ้านลานข่อย ซึ่งก็ได้มีผู้ทยอยเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานพักอาศัยและทำกินเพิ่มขึ้นเรื่อยมา โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนจากอำเภอหัวไทรเสียส่วนมาก  
	ในสมัยก่อนบ้านลานข่อยมีเส้นทางคมนาคมที่ไม่สะดวก มีเพียงเส้นทางเดินเท้าผ่านป่ารก หรือ         ขี่กระบือเป็นพาหนะเดินทาง การนำผลผลิตทางการเกษตรไปค้าขาย แลกเปลี่ยน และซื้อสินค้า ยังตลาดไม้เสียบ  อำเภอชะอวด ใช้เวลาเดินทางไป 4 - 5 ชั่วโมง ผู้หญิงจะแบกสินค้าไว้บนศีรษะ ภาษาถิ่นเรียกว่า “ทูน” ส่วนชายจะแบกของไว้บนไหล่ เรียกว่า “การหาบ” สินค้าที่ซื้อกลับมา เช่น เกลือ กะปิหรือเคย เป็นต้น
	จุดเปลี่ยนของตำบลลานข่อยที่สำคัญนั่นเกิดเมื่อมีการเข้ามาสัมปทานป่า โดยโรงเลื่อย”เจริญผล”และมีประชาชนต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณตำบลลานข่อย ในคราวนั้นประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นโดยการเดินทางอาศัยรถจากโรงเลื่อยเป็นพาหนะเข้าออก ต่อมาเริ่มมีการนำรถเกวียนเข้ามาใช้ ชาวบ้านจึงเริ่มเอาสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรของตนไปขายให้กับคนภายนอกมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2516 เริ่มมีการนำรถมาใช้ในพื้นที่ อีกทั้งนี้เป็นช่วงระยะเวลามีการแบ่งแยกทางการเมือง “คอมมิวนิสต์” ทำให้มีนักศึกษาจำนวนประมาณ 140 คน เข้ามาตั้งค่ายอยู่ในป่าและบนภูเขาในพื้นที่ของตำบลลานข่อย หากแต่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือปัญหากับประชาชนในท้องถิ่นเกิดขึ้นเลย เพราะต่างเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันเท่านั่น จนกระทั้ง ปี พ.ศ.2518 รัฐบาลได้ส่งทหารมาปราบกลุ่มคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง อีกทั้งมีการจัดตั้ง “นิคมสร้างตนเองควนขนุน” จังหวัดพัทลุง  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น หลังจากนั้นจึงทำให้ประชาชนเริ่มย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 220 ฉบับพิเศษ หน้า 10 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2517  มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง “นิคมสร้างตนเองควนขนุน” จังหวัดพัทลุง
	เดิมบ้านลานข่อยตั้งอยู่ในท้องที่การปกครองของตำบลเกาะเต่า และได้แยกเป็นตำบลลานข่อย      เมื่อปี พ.ศ. 2541 ต่อมากระทวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลลานข่อยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล     ลานข่อย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  และจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลานข่อยเป็นเทศบาลตำบลลานข่อย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้น 
	1.2 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลลานข่อย ตั้งอยู่ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ห่างจากอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปทางทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ทิศเหนือ		ติดต่อกับตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ทิศใต้			ติดต่อกับตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- ทิศตะวันออก		ติดต่อกับตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ทิศตะวันตก		ติดต่อกับตำบลท่างิ้ว และตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
	1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลลานข่อย มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขา ไม่มีน้ำท่วมขัง โดยมีพื้นที่ลาดจากทิศตะวันตกลงไปทิศตะวันออก 
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลลานข่อย ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีสภาพอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจำฤดูกาลทำให้ปีหนึ่งๆ จะมีเพียง 2 ฤดูกาล คือ
1. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน  ความร้อนและความอบอ้าวของอากาศมีสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน  
2. ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม  โดยปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนและน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์
	1.5 เนื้อที่ 
เทศบาลตำบลลานข่อย มีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 59.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,344 ไร่ 

1.6 จำนวนหมู่บ้าน/จำนวนประชากร/จำนวนครัวเรือน
เทศบาลตำบลลานข่อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,558 คน แยกเป็น ชาย 4,159 คน หญิง 4,399 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,805 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 143.23 คน/ตารางกิโลเมตร ดังนี้

	หมู่ที่/บ้าน
	ชาย
	หญิง
	รวม
	จำนวนครัวเรือน

	หมู่ที่  1  บ้านลานข่อย
	631
	632
	1,263
	487

	หมู่ที่  2  บ้านห้วยหลุด
	583
	638
	1,221
	368

	หมู่ที่  3  บ้านทุ่งชุมพล
	579
	640
	1,219
	423

	หมู่ที่  4  บ้านห้วยเรียน
	516
	582
	1,098
	318

	หมู่ที่  5  บ้านถ้ำลา
	324
	335
	659
	222

	หมู่ที่  6  บ้านมาดนั่ง
	372
	404
	776
	253

	หมู่ที่  7  บ้านห้วยศรีเกษร
	409
	412
	821
	231

	หมู่ที่  8  บ้านห้วยรำพึง
	273
	243
	516
	173

	หมู่ที่  9  บ้านควนยาว
	472
	513
	985
	330

	รวมทั้งสิ้น
	4,159
	4,399
	8,558
	2,805



	ประชากร
	ชาย
	หญิง
	รวม

	อายุต่ำกว่า 18 ปี
	1,051
	1,142
	2,193

	อายุ 18–60 ปี
	2,606
	2,724
	5,330

	อายุมากกว่า 60 ปี
	477
	558
	1,035

	รวมทั้งสิ้น
	4,134
	4,424
	8,558


* แหล่งที่มา : ข้อมูลจากสำนักบริหารทะเบียนเทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ณ  30 กันยายน 2561
1.7 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/จำนวนหน่วยเลือกตั้ง (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 2562)

	หมู่ที่/บ้าน
	ชาย
	หญิง
	รวม
	จำนวนครัวเรือน
	หน่วยเลือกตั้ง

	หมู่ที่  1  บ้านลานข่อย
	236
	224
	460
	139
	1

	
	248
	261
	509
	205
	2

	หมู่ที่  2  บ้านห้วยหลุด
	460
	482
	942
	317
	3

	หมู่ที่  3  บ้านทุ่งชุมพล
	419
	481
	900
	316
	4

	หมู่ที่  4  บ้านห้วยเรียน
	392
	418
	810
	287
	5

	หมู่ที่  5  บ้านถ้ำลา
	231
	243
	474
	191
	6

	หมู่ที่  6  บ้านมาดนั่ง
	275
	319
	594
	232
	7

	หมู่ที่  7  บ้านห้วยศรีเกษร
	311
	315
	626
	213
	8

	หมู่ที่  8  บ้านห้วยรำพึง
	193
	183
	376
	150
	9

	หมู่ที่  9  บ้านควนยาว
	353
	375
	728
	289
	10

	รวมทั้งสิ้น
	3,118
	3,301
	6,419
	2,339
	10


	  * แหล่งที่มา : ข้อมูลจากสำนักบริหารทะเบียนเทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ณ  25 กุมภาพันธ์ 2562

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำสวนยางพารา (คิดเป็นร้อยละ 97) อาชีพรอง ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลังสาด ฯลฯ การประมง การเลี้ยงสัตว์ และการค้าขาย เป็นต้น
อาชีพด้านหัตถกรรมจะเป็นอาชีพเสริมของประชาชน ได้แก่ การทอผ้า การทำไม้กลึง เป็นต้น
	2.2 หน่วยธุรกิจ
	≈ การท่องเที่ยว
	- อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง					
	- น้ำตกหนานปลิว ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	≈ การพาณิชย์
- โรงแรม/รีสอร์ท จำนวน 33 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
≈ ปั้มน้ำมัน
- ปั้มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	
≈ อุตสาหกรรม
- โรงรมยาง/โรงเครปยาง จำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบล    ลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง							

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา	 
≈ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย (บ้านมาดนั่ง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชุมพล ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
≈ โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  5  แห่ง ได้แก่
	- โรงเรียนบ้านลานข่อย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	- โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	- โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	- โรงเรียนบ้านถ้ำลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ≈ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่
- โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

3.2 การสาธารณสุข
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 						  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมฯ บ้านลานข่อย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยรับผิดชอบในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชุมพล ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอ    ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยรับผิดชอบในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
		- ป้อมสถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
3.4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ 
		- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  4  แห่ง
		- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  
		- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
		- นิคมสร้างตนเองควนขนุน (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 34) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
		- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
		- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ขป.8 ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
		- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

4. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
4.1. การนับถือศาสนา 
	ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.70 รองลงมานับถือศาสนาอิสสาม และ  นับถือศาสนาคริสต์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลลานข่อยมีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
		- วัดลานข่อย ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
		-  วัดทุ่งชุมพล ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
		-  สำนักสงฆ์ป่าสุรินทร์ประชาสรรค์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
4.2 งานประเพณีท้องถิ่น 
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่			
	- งานของดีลานข่อย			จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี			
- งานวันสารทเดือนสิบ	      		จะจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี		- งานวันกตัญญูและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี
4.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
	สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ได้แก่ ผ้าทอลานข่อย	 และไม้กลึง		
[bookmark: _GoBack]5. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม
- ถนนลาดยาง			จำนวน   12 สาย		
	- ถนนคอนกรีต			จำนวน   10 สาย			
- ถนนลูกรัง      			จำนวน   45 สาย			
- สะพานคอนกรีต		จำนวน   13 แห่ง						- สะพานเหล็ก      		จำนวน     1 แห่ง						- สะพานไม้      			จำนวน     2 แห่ง
5.2 การไฟฟ้า
เทศบาลตำบลลานข่อย มีอัตราการมีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 98 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
5.3 การประปา
	เทศบาลตำบลลานข่อย มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

6. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า สภาพป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ป่าที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด เป็นป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าไผ่ เป็นป่าแน่นทึบที่มีเรือนยอดติดต่อกัน ประกอบด้วยพันธุ์ไม้มีค่าหลายชนิด เช่น ไม้ยาง ไม้ยูง ตะเคียน นาคบุตร เป็นต้น เหมาะสำหรับอนุรักษ์และบำรุงรักษาไว้เพื่อประโยชน์ทางนิเวศวิทยาและจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำคลองห้วยน้ำใส คลองเต่า และน้ำตกหนานปลิว 
6.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ										- คลองสายสำคัญ  		จำนวน   2 สาย ได้แก่ คลองห้วยน้ำใส และคลองเต่า
	- ห้วย หนอง บึง และอื่นๆ	จำนวน 29 สาย							- น้ำตก				จำนวน   1 แห่ง ได้แก่ น้ำตกหนานปลิว
6.3 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
	- อ่างเก็บน้ำ			จำนวน    1 แห่ง
	- ฝาย				จำนวน  21 แห่ง
	- บ่อบาดาลสาธารณะ		จำนวน  25 แห่ง
	- บ่อบาดาลเอกชน		จำนวน    5 แห่ง
	- บ่อน้ำตื้นสาธารณะ		จำนวน  25 แห่ง
	- บ่อน้ำตื้นเอกชน		จำนวน  35 แห่ง
	- ประปาหมู่บ้าน 			จำนวน  25 แห่ง
	- ประปาเอกชน			จำนวน    1 แห่ง



ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
	วิสัยทัศน์ประเทศ (Vision) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ    มีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 			การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
	1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
		๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง


 		๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก และทางทะเล 
		๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
		๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
		๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย       (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ องค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
	2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ        การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
		๑. การเกษตรสร้างมูลค่าให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
		๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย      (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
		๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
		๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ        (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
		๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด       (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
	3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง        มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย   (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
		๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 		๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์          (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑     (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
		๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
		๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริม     พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
		๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 
		๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
		๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย    (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ  (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
	4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนร่วมการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร                 (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
		๑. การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์มีความปลอดภัยในการทำงาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
		๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ 
		๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกันและ      มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน     (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์       เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
		๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
	5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
		๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
		๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 		๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
		๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวน รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
		๕. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนา   การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา และการเข้าถึงอาหาร 
		๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือกลไกและระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ  การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
	6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จำเป็น       มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนาโดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวชี้วัดประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ และ     (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ    การบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
		๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
		๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
		๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
		๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
		๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัวยึดระบบคุณธรรม และ    (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
		๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ 
		๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆและมีเท่าที่จำเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
		๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย   (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา




1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์    โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 
	(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
	(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
	(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
	(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
	(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ 
	(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
	(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
	๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 

		(๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 
		(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
		(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ทำหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
	๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 
		การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยประสิทธิภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น      ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
		(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
		(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงวางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน



	๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม      ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้นซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
		ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ       การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
		(๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
		(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
		(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
		(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
		(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
		(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
		(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
		(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
	๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
		ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศสังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 


		(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
		(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
		(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
		(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
		(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
	๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนา ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
		(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
		(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
		(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวกตรงตามความต้องการ 
		(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
		(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 		
		(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
	๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดำเนินการและปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มีข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของ       ท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้าน      โลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
		(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ 
		(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
		(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ      โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
		(๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
		(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
		(๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
	๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 		(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
		(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 
		(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
	๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 
		ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
		(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
		(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น        ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
		(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุลมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
	๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆกับมิตรประเทศและเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
		ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
		(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการของไทย 
		(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
		(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
		(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
		(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
		(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 		(๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
		(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
		(๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
		(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ
1.3 แผนพัฒนาภาคใต้
	วิสัยทัศน์ (Vision) “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่น ของโลก” 
	วัตถุประสงค์ 
	1. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
	๒. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
	๓. เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 	๔. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก 
	เป้าหมายและตัวชี้วัด 
	๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเพิ่มขึ้น 
	๒. ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคเพิ่มขึ้น 
	๓. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น 
	๔. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก     		แนวทางการพัฒนา 		
		๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอโดยคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยว ระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจด้านการแพทย์ เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน (High End) 

		๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร     เพื่อการท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก โดยการปรับปรุงวิธีตรวจคนเข้าเมืองของผู้โดยสารเรือสำราญ การกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสำราญ สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเรือสำราญและ  การท่องเที่ยวเชิงอาหารการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนาด้านอาหาร เป็นต้น 
		๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน (Monorail) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูล    การแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ำ การเตือนภัยภัยพิบัติและการบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย 
		๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีการเชื่อมโยงโครงข่ายท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกของภาค และเขต The Royal Coast ของ    ภาคกลาง โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สร้าง route เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของภาค 
		๕) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว  ที่สำคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี และ พัทลุง) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองเก่า จังหวัดสงขลา และตะกั่วป่า จังหวัดพังงา) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ผลักดัน Satun Geo Park ให้เป็นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) และ        การท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะแหล่งท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบการสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ 
		๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่      โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของชุมชนสร้างเครือข่าย การท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเพื่อยกระดับ คุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานและ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ) 



	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 		แนวทางการพัฒนา 
		๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) โดยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพื้น ยางรองหมอนรางรถไฟ และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน และสายน้ำเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบที่ทันสมัย   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ-ขายยางของประเทศและตลาดโลก 
		๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพร เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันปาล์ม รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือใน      การกำหนดมาตรฐานกลางคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการกำหนดมาตรฐานราคาน้ำมันปาล์ม เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคา 
		๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ำมันรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และท้าการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ้าหน่ายยางพาราได้มากขึ้น 
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 		แนวทางการพัฒนา 
		1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) และ ปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐานส่งออก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูกพืช การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง ส่งเสริมการท้าเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ และเพิ่มช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
		๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำอุตสาหกรรมประมงทะเลที่ได้มาตรฐาน สากล โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตามกฎกติกาสากล การส่งเสริมการจัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังการประมง IUU ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร 

		๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยสามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ผลหรือพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ไม่เหมาะสมให้ผลผลิตต่ำ ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่น) ที่คำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการเพิ่มคุณภาพการเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการทำการเกษตรผสมผสาน 
		๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)       โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบรวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง ยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์สร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนและSME ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจStartup และส่งเสริมการพัฒนาตาม แนวทางประชารัฐ 
		๕) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของภาคเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน อาทิ พื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำ ดิน แหล่งน้ำ ชายฝั่ง รวมทั้งพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช 
 	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
		แนวทางการพัฒนา 
		๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร์ธานี– นครศรีธรรมราช–สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น–พังงา–พุนพิน–ดอนสัก สายระนอง–ชุมพร และพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และสายระนอง– พังงา–กระบี่–ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ รวมทั้งเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	 	๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นท่าเรือหลัก (Homeport)     ของโลก รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีมาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย) 
		๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทาง คู่ชุมพร- สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ 
		๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาและปรับปรุงสนามบิน นานาชาติและสนามบินภายในประเทศ พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา 2 –หาดใหญ่– ปาดัง     เบซาร์–บัตเตอร์เวอร์ธ (รัฐปีนัง มาเลเซีย) รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร และ      การพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าจาก พื้นที่ตอนในสู่พื้นที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบส่งน้ำดิบโดยการพัฒนาระบบโครงข่าย ท่อส่งน้ำ ระบบจำหน่ายน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนปริมาณความ ต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นและลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)
	วิสัยทัศน์ (Vision) “ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
	พันธกิจ 
		1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผล 
		2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น 
		3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด 
		4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี
	เป้าประสงค์รวม 
		1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้ำมัน ของประเทศ 
		2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ 
		3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว 
		4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม 
		5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมที่ดี	
	ประเด็นยุทธศาสตร์ 
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล) 
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ 
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว 
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
		ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2561-2565)
	วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน”
	เมืองคนคุณภาพ หมายถึง 
- คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมที่มีคุณค่า มีการศึกษาดี เรียนรู้ตลอดชีวิต        มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และความรัก ภาคภูมิใจในจังหวัดสูง มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง
- คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้ เป็นเมืองการศึกษา ผู้คนใฝ่รู้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต วัฒนธรรมการศึกษาเข้มแข็ง สถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐาน
- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเอง ชุมชนตามศักยภาพที่มีอยู่ พัฒนาจังหวัดให้มุ่ง 
สู่ความเป็นเลิศในการเป็นเมืองสุขภาพดี ปัญญาดีที่ยั่งยืน 
	เมืองสิ่งแวดล้อมดี หมายถึง
- ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และบริหารการใช้ประโยชน์
ที่คำนึงถึงการใช้อย่างยั่งยืน และเกิดคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ
- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ลดลง อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ การป้องกัน และการรับมือที่มีประสิทธิภาพ
- สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติในทุกหมู่บ้าน ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ ทรัพยากรลดลง พื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- พัทลุงเป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมีมาตรฐานเมือง
สิ่งแวดล้อมที่ดี
	ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง
- ชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีหลักประกันความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
- วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็ง มีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน
การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน  หมายถึง
- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตร ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อม รักษาอัตราการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ เป็นการเกษตรจากการเรียนรู้บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด    
- วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัด สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด
- แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร  โดดเด่นในการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ            การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
	พันธกิจ (Mission)
การบริหารเชิงพื้นที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง  การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน โดยน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้
ในทุกกระบวนการและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพึ่งตนเอง  ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร
เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์ (Objective)
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 5 ปี จังหวัดจึงกำหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้ 
1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล การเกษตรของจังหวัด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน
2. การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี
5. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล
	ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) จังหวัดพัทลุงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมือง 
รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
      1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง 
	วิสัยทัศน์ (Vision) “คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น”
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ        ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นระบบ สังคมมีความเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติดภายใต้ความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีเศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตจากฐานรากอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ดำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง วัฒนธรรม ประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่นได้รับการจัดการอย่างมีคุณค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
	1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนมีสะดวกและปลอดภัยและทั่วถึง พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่   ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
	2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
	3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่สมดุล และเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น
	4. ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องของชุมชนอย่างยั่งยืน
	5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้มแข็ง
	6. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
	7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง มีจำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
			1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
			1.2 สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงผังเมือง
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
			2.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
			2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
			2.3 สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข
		 	2.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
		2.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
	3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
	4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
	4.2 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	4.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท่องถิ่นอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ โดยมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
	5.1 ก่อสร้างและบำรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
	5.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	5.3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
	6.1 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน
	6.2 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี    กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
	7.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง
	7.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลานข่อย
2.1 วิสัยทัศน์  (Vision) เทศบาลตำบลลานข่อย ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้
“เกษตรพัฒนา  ผ้าทอลือเลื่อง  เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พัฒนาคุณภาพชีวิต”
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลตำบลลานข่อย ได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.3 เป้าประสงค์รวม
		1. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
	2. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
		3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
	4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่
		5. การศึกษาได้รับการยกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
		6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
		7. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล
2.4 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการทำเกษตรกรรม
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
4. ระดับคุณภาพชีวิตของชาวลานข่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. ระดับการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง
7. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2.5 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
		2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
		3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
		4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
		5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
		6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
		ดังนั้น เทศบาลตำบลลานข่อย จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เกษตรพัฒนา  ผ้าทอลือเลื่อง  เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พัฒนาคุณภาพชีวิต”



2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
วิสัยทัศน์
“เกษตรพัฒนา    ผ้าทอลือเลื่อง
        เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    พัฒนาคุณภาพชีวิต”





การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ


การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลานข่อย




ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

การศึกษาได้รับการยกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่

ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน


เป้าประสงค์รวม




ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง

ระดับการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ระดับคุณภาพชีวิตของชาวลานข่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการทำเกษตรกรรม

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการการท่องเที่ยว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น


ตัวชี้วัด




พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเป็นไปตามธรรมาภิบาล 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์



- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานการเกษตร

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์


- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานงบกลาง






แผนงาน
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weaknesses – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้	
	จุดแข็ง (Strengths)  
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ด้านจุดแข็งเป็นการประเมินจุดเด่น หรือจุดแข็งของเทศบาลตำบลลานข่อยที่จะดำเนินการให้จุดยืนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็งพบว่ามี ดังนี้
1. มีแหล่งผลิตยางพารา 
2. ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างพื้นที่สามจังหวัด (พัทลุง นครศรีธรรมราช และตรัง) เชื่อมโยงกับจังหวัด      ที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยว
3. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้าน
4. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของตำบลลานข่อยมีศักยภาพทั้งด้านนิเวศน์ธรรมชาติและ      ภูมิปัญญาฯ
5. มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตำบลที่โดด     เด่นและมีศักยภาพพัฒนาทางการตลาด
6. มีสถาบันการศึกษาครอบคลุม บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและมีศักยภาพ
7. ชาวตำบลลานข่อยให้ความสำคัญในการศึกษา 
8. ระบบสุขภาพในเชิงพื้นที่มีความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ และมีภาคีเครือข่าย อสม.  มีศักยภาพเข้มแข็ง
9. ตำบลลานข่อยเป็นสังคมการเกษตรมีความผูกพัน และเอื้ออาทร
10. มีพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำ
11. ตำบลลานข่อยเป็นเมืองเกษตรและเป็นเกษตรรายย่อยที่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาต่อ      สิ่งแวดล้อม
12. พื้นที่ตำบลลานข่อยไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	จุดอ่อน (Weaknesses)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ด้านจุดอ่อนเป็นการประเมินจุดด้อยในการดำเนินการให้จุดยืนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อนพบว่ามี ดังนี้
1. ขาดตลาดรวบรวมสินค้าเกษตร
2. ขาดการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ขาดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการเกษตรในโครงการขนาดใหญ่
4. ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ขาดอำนาจต่อรอง
5. ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร
6. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
7. ประชากรทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
		8. ผลผลิตต่อไร่ต่ำ
		9. แหล่งท่องเที่ยวขาดการบริหารการจัดการที่ดีและการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการ                             ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
		10. ชุมชนและประชาชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรการท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจ      ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและทักษะการท่องเที่ยวเชิงสากล
		11. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวของตำบลลานข่อยไม่เป็นระบบและไม่               สามารถให้บริการแต่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
12. ที่พักและบริการการท่องเที่ยวยังไม่มีความหลากหลายขาดมาตรฐานและไม่เพียงพอ
		13. ขาดบุคลากรทำงานด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
	14. ความต้องการแรงงานที่มีฝีมือมีน้อย
	15. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน      การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
		16. ขาดการร่วมมือจากภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
		17. มีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
		18. ขาดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทำให้มีการบุกรุกป่าเพื่อทำเกษตรกรรม      โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ
		19. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้อย
		20. ขาดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร
		21. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้อย
โอกาส (Opportunities) 
		การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ด้านโอกาสเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้การดำเนินการให้จุดยืนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์โอกาสพบว่ามี ดังนี้
		1. การเข้าสู่ AEC 
		2. นโยบายของภาครัฐ  เอื้อต่อการพัฒนา
		3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้  เช่น นำมูลสัตว์(สุกร) ทำก๊าซชีวภาพ
		4. จังหวัดใกล้เคียง(สงขลา) มีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และสามารถเป็นแหล่งขนส่งสินค้าสู่ตลาดชายแดน
	5. นโยบายรัฐแผนพัฒนาชาติและของจังหวัด ให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
		6. เส้นทางคมนาคมสะดวกและมีแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงและภูมิภาค    ให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับตำบลอื่นๆ  รวมถึงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคได้
		7. การเป็น AEC  เป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลลานข่อยเพิ่มขึ้น	   สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
		8. การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
		9. นโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพเอื้อต่อการทำงาน
		10. รัฐบาลสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษา
		11. นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
12. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางแสวงหาความรู้ได้สะดวกหลากหลายมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและต่างประเทศ
13. การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนเพิ่มตลาดแรงงานมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสามารถใช้เป็นเครือข่ายพัฒนาได้
14. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
15. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสอาหารปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร มีผลต่อ	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
16. มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
17. แนวโน้มการทำการเกษตรสีเขียวและกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสอาหารปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
18. มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร                          จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	ภัยคุกคาม (Threats)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านอุปสรรคเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคามต่อการดำเนินการให้จุดยืนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์อุปสรรคพบว่ามี ดังนี้
1. ภัยธรรมชาติ การแปรปรวนภูมิอากาศทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
2. ปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น
3. ผลิตผลทางการเกษตรใกล้เคียงกับผลผลิตทางการเกษตรกับจังหวัดอื่นทำให้มีการแย่งตลาดสินค้า
4. เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ้นและรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
5. ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง
6. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง
7. อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลต่อค่านิยม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
8. การขัดแย้งทางความคิด/การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 
9. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีน้อย
10. มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อภาวะน้ำท่วมและภัยแล้ง 
11. มีการละเมิดกฎหมายเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

	     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
	ที่
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ด้าน
	แผนงาน
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานสนับสนุน

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	การเศรษฐกิจ
	การเกษตร
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	บริหารทั่วไป
	การรักษาความสงบภายใน
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	บริการชุมชนและสังคม

	เคหะและชุมชน
	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา

	
	
	การเศรษฐกิจ
	การเกษตร

	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา

	
	
	
	การพาณิชย์

	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต

	บริหารทั่วไป
	การรักษาความสงบภายใน
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	บริการชุมชนและสังคม

	สาธารณสุข
	สำนักปลัดเทศบาล
	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	
	สังคมสงเคราะห์
	สำนักปลัดเทศบาล
	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	
	งบกลาง
	สำนักปลัดเทศบาล
	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	บริการชุมชนและสังคม

	การศึกษา
	กองการศึกษา
	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง

	
	
	
	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	กองการศึกษา 
	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	บริหารทั่วไป
	บริหารงานทั่วไป
	สำนักปลัดเทศบาล
	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	บริการชุมชนและสังคม

	เคหะและชุมชน
	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา

	
	
	
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	การเศรษฐกิจ
	อุตสาหกรรมและ
การโยธา
	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา



	    





2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ ผ. 01

      บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
 เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	 งบประมาณ (บาท) 
	จำนวนโครงการ
	 งบประมาณ (บาท) 
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    1.1 แผนงานการเกษตร                 
	4
	200,000
	2
	100,000
	7
	6,110,000
	22
	5,450,000
	22
	6,440,000
	57
	18,300,000

	รวม
	4
	200,000
	2
	100,000
	7
	6,110,000
	22
	5,450,000
	22
	6,440,000
	57
	18,300,000

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	1
	50,000
	2
	250,000
	1
	50,000
	2
	250,000
	2
	250,000
	8
	850,000

	    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	2
	5,050,000
	4
	20,150,000
	5
	20,400,000
	6
	20,350,000
	5
	20,150,000
	22
	86,100,000

	    2.3 แผนงานการเกษตร
	0
	0
	1
	50,000
	7
	7,570,000
	7
	7,570,000
	7
	7,570,000
	22
	22,760,000

	    2.4 แผนงานการพาณิชย์
	3
	3,550,000
	3
	3,550,000
	3
	3,550,000
	3
	3,550,000
	3
	3,550,000
	15
	17,750,000

	รวม
	6
	8,650,000
	10
	24,000,000
	16
	31,570,000
	18
	31,720,000
	17
	31,520,000
	67
	127,460,000





   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
 เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	 งบประมาณ (บาท) 
	จำนวนโครงการ
	 งบประมาณ (บาท) 
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	3
	200,000
	3
	200,000
	3
	600,000
	3
	600,000
	3
	600,000
	15
	2,200,000

	    3.2 แผนงานสาธารณสุข
	2
	240,000
	2
	250,000
	2
	250,000
	4
	2,300,000
	3
	300,000
	13
	3,340,000

	    3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	150,000
	2
	150,000
	4
	300,000

	    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	85,000
	3
	70,000
	3
	70,000
	4
	85,000
	4
	85,000
	18
	395,000

	    3.5 แผนงานงบลาง
	5
	11,150,000
	5
	11,150,000
	5
	11,150,000
	5
	11,150,000
	5
	11,150,000
	25
	55,750,000

	รวม
	14
	11,675,000
	13
	11,670,000
	13
	12,070,000
	18
	14,285,000
	17
	12,285,000
	75
	61,985,000

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    4.1 แผนงานการศึกษา
	4
	6,800,000
	5
	6,850,000
	5
	12,100,000
	7
	8,200,000
	6
	7,700,000
	27
	41,650,000

	    4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	5
	660,000
	5
	660,000
	9
	51,600,000
	11
	61,600,000
	9
	11,100,000
	39
	125,620,000

	รวม
	9
	7,460,000
	10
	7,510,000
	14
	63,700,000
	18
	69,800,000
	15
	18,800,000
	66
	167,270,000



   


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
 เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	 งบประมาณ (บาท) 
	จำนวนโครงการ
	 งบประมาณ (บาท) 
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	8
	780,000
	7
	830,000
	9
	850,000
	11
	1,050,000
	10
	900,000
	45
	4,410,000

	    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	0
	0
	2
	1,000,000
	2
	1,000,000
	3
	3,500,000
	3
	3,500,000
	10
	9,000,000

	    5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	30,000
	1
	30,000
	1
	500,000
	4
	1,060,000
	4
	1,060,000
	11
	2,178,000

	    5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	3
	750,000
	7
	21,000,000
	45
	97,600,000
	51
	73,350,000
	49
	68,650,000
	155
	261,350,000

	รวม
	12
	1,560,000
	17
	22,860,000
	57
	99,950,000
	69
	78,960,000
	67
	75,110,000
	223
	278,938,000

	รวมทั้งสิ้น
	45
	29,545,000
	52
	66,140,000
	107
	213,400,000
	145
	200,215,000
	137
	143,155,000
	488
	651,953,000









2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                 แบบ ผ.02

	           รายละเอียดโครงการพัฒนา                     
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	 1.1 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	แปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	100,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	จำนวน 1 แห่ง
	เกษตรกรสามารถนำแนวทางไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	วิถีชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	50,000
	50,000
	-
	50,000
	50,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	เกษตรกรสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

	สำนักปลัด
เทศบาล


	3
	ครัวเรือนนำร่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อเป็นครัวเรือนนำร่องในการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครัวเรือนนำร่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	-
	-
	20,000
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	เกษตรกรสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	 1.1 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	4
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มผ้าทอลานข่อย 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มผ้าทอลานข่อย 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	5
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มกล้วยฉาบ 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มกล้วยฉาบ 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	6
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มเครื่องแกงตำมือ 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มเครื่องแกงตำมือ
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	7
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มข้าวสังหยด 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มข้าวสังหยด
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	 1.1 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	8
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มกลองยาว 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มกลองยาว
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	9
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยนากลาง
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วย
นากลาง จำนวน 3 แห่ง
	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 3 แห่ง
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
	กองช่าง

	10
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มไม้กลึง 
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มไม้กลึง
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	11
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ 
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	 1.1 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	12
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มไม้กลึง 
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มไม้กลึง
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	13
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มกลองยาว 
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มกลองยาว
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	14
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มเครื่องแกงตำมือ 
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มเครื่องแกงตำมือ
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	15
	ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลากินพืช 
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลากินพืช
	20,000
	-
	-
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	 1.1 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	16
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มปลาร้า 
หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มปลาร้า
หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	17
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มเครื่องแกงตำมือ 
หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มเครื่องแกงตำมือ
หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	18
	อบรมปลูกไม้เศรษฐกิจ หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปลูกไม้เศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	10,000
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	สำนักปลัด
เทศบาล


	19
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มเกษตรปลอดภัย
บ้านลานข่อย
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มเกษตรปลอดภัย
บ้านลานข่อย
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	 1.1 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	20
	อบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และ 
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา

	30,000
	-
	-
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	สำนักปลัด
เทศบาล


	21
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขมิ้นแปรรูป 
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย

	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขมิ้นแปรรูป หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย


	-
	-
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	22
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยศรีเกษร 
หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
ศรีเกษร จำนวน 2 แห่ง 
	-
	-
	1,000,000
	-
	1,000,000
	จำนวน 2 แห่ง
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี


	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	 1.1 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	23
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น
คลองห้วยน้ำใส 
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยน้ำใส จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
- สายห้วยท้อน
- สายฝั่งตะวันตก(บ้านนายนุกูล)
- สายบ้านนายสุชาติ ช่วยศรีนวล

	-
	-
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	จำนวน 3 แห่ง
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี

	กองช่าง

	24
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	25
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มผ้าทอถ้ำลา 
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มผ้าทอถ้ำลา 
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	26
	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มกลองยาว
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มกลองยาว
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า

	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ได้แก่ 
- อปพร.หลักสูตรใหม่
- อปพร.หลักสูตรทบทวน
- เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.


	เพื่อนำเอาความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

	เพื่อเป็นค่าจ่ายใช้ในการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้แก่ 
- อปพร.หลักสูตรใหม่
- อปพร.หลักสูตรทบทวน
- เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.

	-
	200,000
	-
	200,000
	200,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ปรับปรุงภูมิทัศน์
ฝายน้ำล้นห้วยหลุด
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล

	ปรับปรุงภูมิทัศน์
ฝายน้ำล้นห้วยหลุด
จำนวน 1 แห่ง

	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	สภาพภูมิทัศน์
มีความสวยงามนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	กองช่าง


	2
	ก่อสร้างสะพานลอยน้ำห้วยหลุด
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล

	ก่อสร้างสะพานลอยน้ำห้วยหลุด
จำนวน 1 แห่ง

	-
	-
	300,000
	-
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	สภาพภูมิทัศน์
มีความสวยงามนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	กองช่าง


	3
	ปรับปรุงภูมิทัศน์
สองข้างถนน
สายประชาสงเคราะห์ 1 – อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล

	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสายประชาสงเคราะห์ 1 – อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
จำนวน 1 แห่ง

	-
	-
	100,000
	100,000
	100,000
	จำนวน 1 แห่ง
	สภาพภูมิทัศน์
มีความสวยงามนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	4
	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล

	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
จำนวน 1 แห่ง
	-
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	สภาพภูมิทัศน์
มีความสวยงามนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	กองช่าง


	5
	ก่อสร้างห้องน้ำ/
ห้องส้วมบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	เพื่อเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว

	ก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง

	-
	-
	-
	200,000
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	นักท่องเที่ยวมีสถานที่รองรับ
	กองช่าง


	6
	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ที่ ขป. 8 (น้ำตกหนานปลิว)
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล
	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ที่ ขป. 8 (น้ำตกหนานปลิว) จำนวน 1 แห่ง
	-
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	สภาพภูมิทัศน์
มีความสวยงามนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	7
	เยาวชนลานข่อยรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
	เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนลานข่อยรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
	50,000
	-
	-
	-
	-
	จำนวน 1 ครั้ง
	เยาวชนได้ตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
	สำนักปลัด
เทศบาล


	8
	บริหารจัดการขยะ
	- เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
	-
	150,000
	-
	-
	-
	จำนวน 1 
ครั้ง
	- มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
- สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด
เทศบาล


	9
	บริหารจัดการธนาคารขยะ 
	- เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้จากขยะในพื้นที่
- เพื่อลดปริมาณของขยะมูลฝอยในพื้นที่
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ 
	-
	-
	-
	50,000
	50,000
	ในเขต
เทศบาลตำบล
ลานข่อย
	- ทำให้เกิดมูลค่าและรายได้จากขยะในพื้นที่
- ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ลดลง
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.3 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

	-
	-
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	อนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราช
ดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	เพื่อจัดตั้งศูนย์รวบรวมและพัฒนาพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราช
ดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	-
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.3 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	3
	ขุดลอกห้วยนาตึง
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขุดลอกห้วยนาตึง ขนาดกว้าง 12 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 935 เมตร

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

	กองช่าง

	4
	ขุดลอกห้วยนากลาง
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขุดลอกห้วยนากลาง ขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 5,600 เมตร 

	-
	-
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

	กองช่าง

	5
	ขุดลอกห้วยหลุด
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขุดลอกห้วยหลุด ขนาดกว้าง 30 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

	กองช่าง

	6
	ขุดลอกห้วยน้ำดำ
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขุดลอกห้วยน้ำดำ ขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 8,850 เมตร

	-
	-
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

	กองช่าง

	7
	ขุดลอกห้วยหาร
หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขุดลอกห้วยหาร ขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 4,720 เมตร

	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.4 แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้แก่ 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้แก่ 
- หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
จำนวน 3 แห่ง
- หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
จำนวน 3 แห่ง
- หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
จำนวน 2 แห่ง
- หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	จำนวน 9 หมู่บ้าน
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.4 แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	2
	ปรับปรุง ซ่อมแซมพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาภูเขา ให้แก่ 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
	ปรับปรุง ซ่อมแซมพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาภูเขา ให้แก่ 
- หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
- หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
- หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
- หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
- หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
- หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
- หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
- หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
- หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 9 หมู่บ้าน
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี
	กองช่าง

	3
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่
- ถังน้ำ
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่
- ถังน้ำ จำนวน 25 ถัง


	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	จำนวน  1 ครั้ง
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
	เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
	เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

	สำนักปลัด
เทศบาล


	3
	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่
- กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
	เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่
- กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด
	100,000
	100,000
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 10 ชุด
	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	 3.2 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

	เพื่อป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	-
	-
	-
	50,000
	50,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด
ออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การกู้ชีพทางน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ (staff) ที่ดูแลนักท่องเที่ยวของสถานประกอบการล่องแก่งในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ 
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพทางน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

	60,000
	-
	-
	-
	-
	จำนวน 1 ครั้ง
	เจ้าหน้าที่ (staff) 
ที่ดูแลนักท่องเที่ยวของสถานประกอบการล่องแก่งมีความรู้ในการช่วย
เหลือปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้นแก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ

	สำนักปลัด
เทศบาล


	3
	พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
	เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดี
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	จำนวน 9 หมู่บ้าน
	ประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดี
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	 3.2 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	4
	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
	เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

	-
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	จำนวน 1 
ครั้ง
	ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
	สำนักปลัด
เทศบาล


	5
	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่
- รถพยาบาล (รถตู้)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่
- รถพยาบาล (รถตู้) 
จำนวน 1 คัน



	-

	-

	-

	2,000,000
	-

	จำนวน 1 คัน
	การปฏิบัติงานด้านการแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ 
ในเขตเทศบาลตำบล
ลานข่อย
	เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 
ได้มีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ 
ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย

	-
	-
	-
	100,000
	100,000
	จำนวน
ผู้ได้รับความช่วยเหลือ
	ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ 
มีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้าน 
ติดเตียงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย






	-
	-
	-
	50,000
	50,000
	จำนวน
ผู้ได้รับความช่วยเหลือ
	ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ครอบครัวอบอุ่น

	เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่น

	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวนครอบครัว
ที่เข้าร่วมโครงการ

	สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
	เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรี

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวนสตรี
ที่เข้าร่วมโครงการ
	สตรีมีทักษะและความสามารถต่อการเป็นภาวะผู้นำ

	สำนักปลัด
เทศบาล


	3
	อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อให้เด็กและเยาวชน   มีจิตสำนึก และเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่นของตนเอง

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	จำนวนเด็กและ เยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กและเยาวชน         มีจิตสำนึก และเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่นของตนเอง
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	4
	วัยใสร่วมใจทำดี
	เพื่อให้เด็กและเยาวชนในระดับชุมชนเป็นองค์กรกลางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัยใสร่วมใจทำดี
	15,000
	-
	-
	15,000
	15,000
	จำนวนเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กและเยาวชนในระดับชุมชนเป็นองค์กรกลางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง












	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	 3.5 แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	9,000,000
	9,000,000
	9,000,000
	9,000,000
	9,000,000
	จำนวน  
 ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
	ผู้สูงอายุ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
	เพื่อให้คนพิการ     
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ         คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	1,700,000
	1,700,000
	1,700,000
	1,700,000
	1,700,000
	จำนวน   
ผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
	คนพิการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล



	3
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์   
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	จำนวน   
ผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
	ผู้ป่วยเอดส์ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	 3.5 แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	4
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย

	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด
เทศบาล


	5
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ลานข่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)





	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและปลูกจิตสำนึกให้รู้จักหน้าที่การเป็นคนดีมีศีลธรรม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	จำนวนเด็กและ เยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดง รู้สำนึกในหน้าที่การเป็นคนดีมีศีลธรรม
	กองการศึกษา 


	2
	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ สถานศึกษาในเขต เทศบาลตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบทุกมื้อ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่
1.โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง
2.โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 4 แห่ง
	4,500,000
	4,500,000
	4,500,000
	4,500,000
	4,500,000
	จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวัน
	เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบทุกมื้อ
	กองการศึกษา 


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	3
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ สถานศึกษาในเขต เทศบาลตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบทุกมื้อ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
1.โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง
2.โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล
ลานข่อย จำนวน 4 แห่ง
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม)
	เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบทุกมื้อ
	กองการศึกษา 

	4
	อบรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ English  Camp
	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการพูด การฟัง ภาษาอังกฤษที่ดี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Camp
	-
	50,000
	-
	-
	-
	จำนวนเด็กและ เยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กและเยาวชนมีทักษะการพูด การฟัง ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
	กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	5
	พัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
	เพื่อใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

	-
	-
	500,000

	500,000

	500,000

	จำนวน 1 ครั้ง
	โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
	กองการศึกษา 


	6
	จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์  
ให้แก่ สถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลลานข่อย
	เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

	จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์  
ให้แก่ สถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 5 แห่ง

	-

	-

	-


	100,000

	100,000

	จำนวน 5 แห่ง
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที

	กองช่าง


	7
	ต่อเติมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย (มาดนั่ง)

	เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารและสถานที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน

	ต่อเติมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย 
(มาดนั่ง) จำนวน 1 หลัง
	-

	-

	-

	500,000

	-

	จำนวน 1 หลัง
	สถานศึกษามีอาคารและสถานที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	8
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารและสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ดังนี้
- ก่อสร้างป้ายโรงเรียน
- ก่อสร้างหลังคาคลุม
สระว่ายน้ำ
- ก่อสร้างรั่วรอบอาคารเรียน
- ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
- ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน

	เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารและสถานที่ 
เอื้อต่อการเรียนการสอน

	ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารและสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ดังนี้
- ก่อสร้างป้ายโรงเรียน จำนวน 1 ป้าย
- ก่อสร้างหลังคาคลุม
สระว่ายน้ำ จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างรั่วรอบอาคารเรียนจำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง
- ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง


	200,000

	200,000

	5,000,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 แห่ง
	สถานศึกษามีอาคารและสถานที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดงานของดีลานข่อย
	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานของดีลานข่อย
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	จัดงานดอกพะยอมบาน
	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานดอกพะยอมบาน
	-
	-
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	กองการศึกษา 


	3
	จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

	เพื่อให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	200,000
	200,000
	-
	-
	-
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีความรักความสามัคคีเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน


	กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	4
	จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน “ลานข่อยเกมส์”
	เพื่อให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน “ลานข่อยเกมส์”

	-
	-
	100,000
	100,000
	100,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีความรักความสามัคคีเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน
	กองการศึกษา 


	5
	จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน อำเภอ
ป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงความสามารถที่ตนถนัดและพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน อำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ระดับสากล
	กองการศึกษา 


	6
	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
	80,000
	80,000
	-
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	7
	ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพร
	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพร
	-
	-
	100,000
	100,000
	100,000
	จำนวนผู้
ที่เข้าร่วมโครงการ
	วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	สำนักปลัด
เทศบาล


	8
	หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
	เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	พระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	กองการศึกษา 


	9
	ก่อสร้างสนามกีฬากลาง
เทศบาลตำบลลานข่อย

	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
	ก่อสร้างสนามกีฬากลาง
เทศบาลตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
	-
	-
	50,000,000
	50,000,000
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

	กองช่าง

	10
	ถมดินสนามกีฬากลาง
เทศบาลตำบลลานข่อย

	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
	ถมดินสนามกีฬากลาง
เทศบาลตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
	-
	-
	500,000
	500,000
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	11
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในอาคารและบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบล
ลานข่อย
	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในอาคารและบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 แห่ง

	-
	-
	-
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
	กองช่าง

	12
	ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลลานข่อย
	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
	ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 แห่ง

	-
	-
	-
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
	กองช่าง

	13
	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ได้แก่
- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ให้แก่ หมู่ที่ 1 -  หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน
	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ได้แก่
- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ให้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบล
ลานข่อย

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 9 หมู่บ้าน
	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

	กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระราชินีสุทิดา
	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีสุทิดา
	-
	-
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์





	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	3
	วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9

	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9

	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

	สำนักปลัด
เทศบาล


	4
	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง




	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	5
	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อให้ประชาชน
มีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน มีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	ประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน 
มีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

	สำนักปลัด
เทศบาล


	6
	เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย
	เพื่อความเป็นสิริมงคลของสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อยแห่งใหม่
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

	250,000
	-
	-
	-
	-
	จำนวน 1 ครั้ง
	ความเป็นสิริมงคล
ของสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อยแห่งใหม่
	สำนักปลัด
เทศบาล


	7
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	150,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	ในเขต
เทศบาลตำบล
ลานข่อย

	ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
	กองคลัง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	8
	ก่อสร้างศาลพระพรหม 
ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่
	เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิ่งสักการบูชาของบุคลากรของเทศบาลตำบลลานข่อย

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลพระพรหม 
ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ จำนวน 1 ศาล
	150,000
	-
	-
	-
	-
	จำนวน 1 ศาล
	ความเป็นสิริมงคล 
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิ่งสักการบูชาของบุคลากรของเทศบาลตำบลลานข่อย

	กองช่าง


	9
	จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ได้แก่
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ได้แก่
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ซุ้ม

	150,000

	-
	-
	-
	-
	จำนวน 1 ซุ้ม
	ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	สำนักปลัด
เทศบาล


	10
	จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย
	- เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
- เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา

	จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย
	-
	150,000

	-
	150,000
	-
	จำนวน 2 ป้าย
	- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	11
	จัดทำป้ายบอกเส้นทาง/
บอกชื่อซอย/บอกชื่อหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา

	จัดทำป้ายบอกเส้นทาง/
บอกชื่อซอย/บอกชื่อหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	-
	-

	100,000
	100,000
	100,000
	ในเขตเทศบาลตำบล
ลานข่อย
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	สำนักปลัด
เทศบาล


	12
	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนของเทศบาลตำบลลานข่อย
	เพื่อนำเอาความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิภาพ

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนของเทศบาลตำบล
ลานข่อย




	-
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	จำนวน 1 ครั้ง
	สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	13
	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ และพนักงานจ้าง
	เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรเทศบาลตำบลลานข่อย มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมภิบาล
	เพื่อเป็นค่าจ่ายใช้ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

	-
	-
	50,000
	50,000
	50,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	บุคลากรเทศบาลตำบลลานข่อย มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล
	สำนักปลัด
เทศบาล


	14
	พัฒนาทีมงานสร้างความสมานฉันท์ ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
	เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลลานข่อย มีความสามัคคี ปรองดอง ซึ่งกันและกัน
	เพื่อเป็นค่าจ่ายใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาทีมงานสร้างความสมานฉันท์ ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

	-
	-
	-
	50,000
	50,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	บุคลากรเทศบาลตำบลลานข่อย มีความสามัคคี ปรองดอง ซึ่งกันและกัน
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ    ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	ในเขต
เทศบาลตำบล
ลานข่อย
	ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	กองช่าง


	2
	ขยายเขตระบบไฟฟ้า  ในครัวเรือน             ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

	ขยายเขตระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย

	-

	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	ในเขต
เทศบาลตำบล
ลานข่อย
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
	กองช่าง


	3
	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่
- รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
- รถบรรทุกขยะ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการกำจัดขยะมูลฝอย
	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่
- รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
- รถบรรทุกขยะ 
จำนวน 1 คัน

	-

	-

	-
	2,500,000

	2,500,000

	จำนวน 2 คัน
	การปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการกำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	กองช่าง/สำนักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย 
	เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของราษฎรในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย 
	30,000
	30,000
	-
	30,000
	30,000
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของราษฎรในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
	สำนักปลัด
เทศบาล


	2
	เทศบาลตำบลลานข่อยเคลื่อนที่พบประชาชน 
	- ประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อได้รับรู้ปัญหาความต้องการของราษฎรในท้องถิ่น
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลลานข่อยเคลื่อนที่พบประชาชน
	-
	-
	-
	30,000
	30,000
	จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ
	- ประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว
- ได้รับรู้ปัญหาความต้องการของราษฎรในท้องถิ่นนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของราษฎรในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
	สำนักปลัด
เทศบาล



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	3
	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่
- ระบบเสียงตามสาย/
หอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งให้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่
- ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งให้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 9 หมู่บ้าน
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที
	สำนักปลัด
เทศบาล


	4
	ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ให้แก่
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
	- เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
- เพื่อใช้ในการประชุมประจำเดือน
	ปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ให้แก่
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย




	-
	-
	-
	500,000
	500,000
	จำนวน 2 แห่ง
	- ประชาชนได้รับข่าวสารได้ทันท่วงที
- ประชาชนมีสถานที่ประชุมประจำเดือนที่สะดวก
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย ได้แก่
- ก่อสร้างโรงจอดรถ
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
- ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์
- ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
- ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
ลานข่อย

	- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ
- เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เพื่อให้สิ่งแวดล้อมบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบล
ลานข่อย สะอาดและน่าอยู่
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย ได้แก่
- ก่อสร้างโรงจอดรถ 
จำนวน 2 หลัง
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
ลานข่อย จำนวน 1 หลัง


	250,000
	-
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	จำนวน 5 หลัง
	- ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก
- เป็นสถานที่เก็บวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- สิ่งแวดล้อมบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย สะอาดและน่าอยู่

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	2
	ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยนายสมพงศ์
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาดกว้าง 4.๐๐ X ๑.๘๐ X 1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง
	300,๐๐๐
	-
	-
	-
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	3
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยนายสมพงศ์
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 676 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	4
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยนายลุงไสว
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 646 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	5
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยบ่อโยก
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 667 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	6
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพานเหล็กข้ามคลองห้วยน้ำใส
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพานเหล็กข้ามคลองห้วยน้ำใส จำนวน 1 แห่ง

	-
	-
	-
	500,000
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	7
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยนายวัน เกิดวัน 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ข้างละ 5.30 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกาะกลางถนนขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 520 เมตร และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

	-
	-
	7,000,000
	3,500,000
	3,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	8
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางเข้าตลาด
วันอังคาร
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	200,000
	200,000
	200,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	9
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยนายเฉลียว
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร
	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	10
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายข้างวัดลานข่อย
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
	-
	-
	200,000
	200,000
	200,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	11
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายประชาสงเคราะห์ ๒
(สี่แยกบ้านห้วยหลุด – บ้านทุ่งชุมพล)
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง ๖.00 เมตร ยาว 5,782 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

	-
	1๕,000,๐๐๐
	1๕,000,๐๐๐
	-
	-
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	12
	ปรับปรุง ถนนลูกรัง
สายซอยนายเด็ด
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ปรับปรุง ถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,615 เมตร 
	200,000
	-
	-
	-
	-
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	13
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายซอยยินดี
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร

	-
	500,000
	-
	-
	-
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	14
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายห้วยหลุด
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมผนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 2 แห่ง
	-
	1,000,000
	-
	1,000,000
	-
	จำนวน 2 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	15
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านห้วยหลุด – 
บ้านห้วยศรีเกษร
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมผนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
	-
	500,000
	-
	-
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	16
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยนายเนือง
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 793 เมตร หนา 0.15 เมตร
	-
	-
	800,000
	800,000
	800,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	17
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยอรุณ 
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร
	-
	-
	800,000
	800,000
	800,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	18
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านห้วยหลุด – 
ต้นไทร
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	19
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยนายเด็ด
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,615 เมตร หนา 0.15 เมตร
	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	20
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายประชาสงเคราะห์ ๓ 
(บ้านห้วยหลุด – ควนแมลงภู่) 
หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 4 
ตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางขนาดกว้าง ๖.00 เมตร 
ยาว 9,6๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
	-
	-
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	21
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายบ้านห้วยหลุด – 
บ้านห้วยศรีเกษร 
หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 7 ตำบล
ลานข่อย



	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.00 เมตร ยาว 2,0๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	22
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายซอยต้นไทร–บ้านเกาะยวน 
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง ๖.00 เมตร ยาว 3,5๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	23
	ปรับปรุง ซอมแซม ถนนลาดยาง
สายซอยประชาสงเคราะห์ 1
(สี่แยกบ้านลานข่อย – 
บ้านเกาะยวน)
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง



	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ปรับปรุง ซอมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,3๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
	-
	-
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	24
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยข้างโรงเรียน
บ้านทุ่งชุมพล 
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	25
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยปิ่นทอง
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร

	-
	-
	200,000
	200,000
	200,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	26
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยหลังวัดทุ่งชุมพล 
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร


	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	27
	บุกเบิกถนนลูกรัง
สายราษฎร์ประชา
หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	บุกเบิกถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร
	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	28
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอย 3 (บ่อนไก่)     หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,014 เมตร หนา ๐.1๕ เมตร
	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	29

	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยราษฎร์พัฒนา   หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา    ๐.1๕ เมตร
	-
	500,000
	-
	500,000
	-
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	30
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยสุขสำราญ
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,145 เมตร หนา ๐.1๕ เมตร
	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	31
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย 3 (ข้างบ้านกำนันประสาท ทองคง)
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 909  เมตร หนา 
๐.1๕ เมตร

	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	32
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยยุพิน
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 290 เมตร หนา  
๐.1๕ เมตร

	-
	-
	300,000
	300,000
	300,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	33
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยห้วยเรียนตก
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,063 เมตร หนา 
๐.1๕ เมตร

	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	34
	บุกเบิกถนนลูกรัง
สายซอยสุขสำราญ
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	บุกเบิกถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

	-
	-
	200,000
	200,000
	200,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	35
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายห้วยรำพัน – คลองเต่า – สวนเจ้าเย็น
หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 9 ตำบล
ลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12,000 เมตร
	-
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	36
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายประชาสงเคราะห์ 5
(บ้านห้วยศรีเกษร – 
บ้านหนักไฟ)
หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 
ตำบลลานข่อย



	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,085 เมตร หนา 0.05 เมตร
	-
	-
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	37
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยบ้านนายคล่อง 
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
๐.1๕ เมตร

	-
	-
	-
	250,000
	250,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	38
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนักยอ
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๗๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

	-
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	39
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยนายแหน
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 จุด

	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	40
	ก่อสร้างสะพาน คสล.ห้วยกรวด
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า อำเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
	-
	-
	-
	4,000,000
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	41
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
สายประชาสงเคราะห์ 4
หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมผนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
	-
	-
	-
	2,000,000
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	42
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
สายบ้านห้วยศรีเกษร – 
บ้านเกาะยวน
หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า อำเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมผนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
	-
	-
	-
	-
	1,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	43
	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายบ้านห้วยรำพึง – 
บ้านควนยาว – บ้านห้วยถาด
หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 
ตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง  ๖.00 เมตร ยาว 7,00๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

	-
	-
	3,500,000
	3,500,000
	3,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	44
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยหมอแจ้ง 
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 
๐.1๕ เมตร

	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	45
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยสำนักสงฆ์สุรินทร์ประชาสรรค์
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.15 เมตร
	-
	-
	2,000,000
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	46
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยลุงนัน
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	300,000
	300,000
	300,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	47
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยสายไหม
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	48
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยนายดำ
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร


	-
	-
	-
	-
	300,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	49
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านถ้ำลา – 
น้ำตกหนานปลิว
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,867 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาด 3.00 x 1.80 x 8.00 เมตร จำนวน 2 จุด

	-
	-
	30,000,000
	15,000,000
	15,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	50
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยฝั่งตะวันตก 
(บ้านนายนุกูล)
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	51
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยห้วยท้อน 
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	52
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านควนยาว – บ้านบางหล่อ
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเต่า 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	53
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านควนยาว – บ้านควนแบก
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 จุด

	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	54
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยห้วยมโนราห์
(บ้านนายขิน พุฒดำ)
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร
	-
	-
	400,000
	400,000
	400,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	55
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยห้วยโส
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	56
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยบ้านนายสุชาติ ช่วยศรีนวล
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	400,000
	400,000
	400,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	57
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยนายเจริญ แทนโป
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร


	-
	-
	300,000
	300,000
	300,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	58
	ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยบ้านควนยาว – 
บ้านห้วยรำพึง
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

	-
	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	59
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
บ้านควนยาว – บ้านห้วยถาด
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
จำนวน 1 แห่ง 
	-
	-
	-
	-
	3,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร







	กองช่าง


                             รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.02/1

                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	 1.1 แผนงานการเกษตร
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ำล้น
ห้วยนากลาง
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยนากลาง จำนวน 3 แห่ง
	-
	-
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	จำนวน 3 แห่ง
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
	กองช่าง

	2
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น
คลองห้วยน้ำใส 
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยน้ำใส จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
- สายห้วยท้อน
- สายฝั่งตะวันตก (บ้านนายนุกูล)
- สายบ้านนายสุชาติ ช่วยศรีนวล





	-
	-
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	จำนวน 3 แห่ง
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ปรับปรุงภูมิทัศน์
ฝายน้ำล้นห้วยหลุด
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล

	ปรับปรุงภูมิทัศน์
ฝายน้ำล้นห้วยหลุด
จำนวน 1 แห่ง

	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	สภาพภูมิทัศน์
มีความสวยงามนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	กองช่าง


	2
	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล

	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
จำนวน 1 แห่ง
	-
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	สภาพภูมิทัศน์
มีความสวยงามนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	กองช่าง


	3
	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ที่ ขป. 8 (น้ำตกหนานปลิว)
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล
	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ที่ ขป. 8 (น้ำตกหนานปลิว)
จำนวน 1 แห่ง
	-
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	สภาพภูมิทัศน์
มีความสวยงามนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.2 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ขุดลอกห้วยนากลาง
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขุดลอกห้วยนากลาง ขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 5,600 เมตร
 
	-
	-
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

	กองช่าง

	2
	ขุดลอกห้วยหลุด
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขุดลอกห้วยหลุด ขนาดกว้าง 30 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

	กองช่าง

	3
	ขุดลอกห้วยน้ำดำ
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขุดลอกห้วยน้ำดำ ขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 8,850 เมตร

	-
	-
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

	กองช่าง

	4
	ขุดลอกห้วยหาร
หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขุดลอกห้วยหาร ขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 4,720 เมตร

	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2.3 แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้แก่ 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้แก่ 
- หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
จำนวน 3 แห่ง
- หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
จำนวน 3 แห่ง
- หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
- หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
จำนวน 2 แห่ง
- หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
จำนวน 1 แห่ง
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	จำนวน 9 หมู่บ้าน
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารและสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ดังนี้
- ก่อสร้างป้ายโรงเรียน
- ก่อสร้างหลังคาคลุม
สระว่ายน้ำ
- ก่อสร้างรั่วรอบอาคารเรียน
- ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
- ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน

	เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารและสถานที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน

	ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารและสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ดังนี้
- ก่อสร้างป้ายโรงเรียน จำนวน 1 ป้าย
- ก่อสร้างหลังคาคลุม
สระว่ายน้ำ จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างรั่วรอบอาคารเรียนจำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง
- ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

	200,000

	200,000

	5,000,000
	500,000
	500,000
	จำนวน 1 แห่ง
	สถานศึกษามีอาคารและสถานที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	 4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ก่อสร้างสนามกีฬากลาง
เทศบาลตำบลลานข่อย

	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
	ก่อสร้างสนามกีฬากลาง
เทศบาลตำบลลานข่อยจำนวน 1 แห่ง

	-
	-
	50,000,000
	50,000,000
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

	กองช่าง

	2
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในอาคารและบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลลานข่อย
	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อาคารและบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 แห่ง

	-
	-
	-
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
	กองช่าง

	3
	ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลลานข่อย
	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
	ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 แห่ง

	-
	-
	-
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่
- รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
- รถบรรทุกขยะ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการกำจัดขยะมูลฝอย
	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่
- รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
- รถบรรทุกขยะ 
จำนวน 1 คัน









	-

	-

	2,500,000

	2,500,000

	-

	จำนวน 2 คัน
	การปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการกำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	กองช่าง/สำนักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	1
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย ได้แก่
- ก่อสร้างโรงจอดรถ
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
- ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์
- ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
- ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
ลานข่อย

	- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ
- เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เพื่อให้สิ่งแวดล้อมบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบล
ลานข่อย สะอาดและน่าอยู่
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย ได้แก่
- ก่อสร้างโรงจอดรถ 
จำนวน 2 หลัง
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
ลานข่อย จำนวน 1 หลัง

	250,000
	-
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	จำนวน 5 หลัง
	- ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก
- เป็นสถานที่เก็บวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- สิ่งแวดล้อมบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย สะอาดและน่าอยู่

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	2
	ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยนายวัน เกิดวัน 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ข้างละ 5.30 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกาะกลางถนนขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 520 เมตร และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

	-
	-
	7,000,000
	3,500,000
	3,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	3
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
สายประชาสงเคราะห์ ๒
(สี่แยกบ้านห้วยหลุด – บ้านทุ่งชุมพล)
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 
๖.00 เมตร ยาว 5,782 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

	-
	1๕,000,๐๐๐
	1๕,000,๐๐๐
	-
	-
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	4
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายประชาสงเคราะห์ ๓ 
(บ้านห้วยหลุด – ควนแมลงภู่) 
หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 4 
ตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางขนาดกว้าง ๖.00 เมตร ยาว 9,6๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
	-
	-
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	5
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายซอยต้นไทร–บ้านเกาะยวน 
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง



	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง ๖.00 เมตร ยาว 3,5๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	6
	ปรับปรุง ซอมแซม ถนนลาดยาง สายซอยประชาสงเคราะห์ 1
(สี่แยกบ้านลานข่อย – 
บ้านเกาะยวน)
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ปรับปรุง ซอมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,3๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
	-
	-
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	7
	ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง สายห้วยรำพัน – คลองเต่า – สวนเจ้าเย็น
หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 9 ตำบล
ลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12,000 เมตร
	-
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	8
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายประชาสงเคราะห์ 5
(บ้านห้วยศรีเกษร – 
บ้านหนักไฟ)
หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,085 เมตร หนา 0.05 เมตร
	-
	-
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	9
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
ห้วยกรวด
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 11 
ตำบลเกาะเต่า อำเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
	-
	-
	-
	4,000,000
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	10
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
สายประชาสงเคราะห์ 4
หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมผนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
	-
	-
	-
	2,000,000
	-
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง

	11
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
สายบ้านห้วยศรีเกษร – 
บ้านเกาะยวน
หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 
ตำบลเกาะเต่า อำเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมผนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
	-
	-
	-
	-
	1,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	12
	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายบ้านห้วยรำพึง – 
บ้านควนยาว – บ้านห้วยถาด
หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบล
ลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง  ๖.00 เมตร ยาว 7,00๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

	-
	-
	3,500,000
	3,500,000
	3,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	13
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านถ้ำลา – 
น้ำตกหนานปลิว
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,867 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาด 3.00 x 1.80 x 8.00 เมตร จำนวน 2 จุด

	-
	-
	30,000,000
	15,000,000
	15,000,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	14
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านควนยาว – บ้านบางหล่อ
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเต่า อำเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
	-
	-
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	
	2561 
(บาท)
	2562 
(บาท)
	2563 
(บาท)
	2564 
(บาท)
	2565 
(บาท)
	
	
	

	15
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านควนยาว – บ้านควนแบก
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 จุด

	-
	-
	1,000,000
	1,000,000
	500,000
	จำนวน 1 สาย
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

	กองช่าง

	16
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
บ้านควนยาว – บ้านห้วยถาด
หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
	ก่อสร้างสะพาน คสล.
จำนวน 1 แห่ง 
	-
	-
	-
	-
	3,000,000
	จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร




	กองช่าง


                    บัญชีครุภัณฑ์แบบ ผ.03

                       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	

	1.
	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์อื่น 

	- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ซุ้ม

	150,000
	-
	-
	-
	-
	สำนักปลัดเทศบาล


	2.
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	- กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด

	100,000
	100,000
	500,000
	500,000
	500,000
	สำนักปลัดเทศบาล


	3.
	แผนงานสาธารณสุข
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
	- รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน
	-
	-
	-
	2,000,000
	-
	สำนักปลัดเทศบาล


	
	
	
	ครุภัณฑ์การเกษตร
	- เครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

	65,000
	-
	-
	-
	-
	สำนักปลัดเทศบาล


	4.
	แผนงานเคหะและชุมชน
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
	- รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
จำนวน 1 คัน
- รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน

	-
	-
	-
	2,500,000
	2,500,000
	กองช่าง/สำนักปลัดเทศบาล


	
	
	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	- ชุดสาธิตการคัดแยกขยะ จำนวน 20 ชุด


	120,000
	-
	-
	-
	-
	สำนักปลัดเทศบาล



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	

	5.
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	- ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว พร้อมติดตั้ง ให้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบล
ลานข่อย

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	สำนักปลัดเทศบาล


	6.
	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ครุภัณฑ์กีฬา
	- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ให้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	-
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	กองการศึกษา 


	7.
	แผนงานการพาณิชย์
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	- ถังน้ำ จำนวน 25 ถัง
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	กองช่าง





ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา	    ท้องถิ่น ประกอบด้วย
		1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน	
		2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน     		
		3) ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
			(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
			(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
			(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
			(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
			(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
			(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
			(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
			(8) แผนงาน 5 คะแนน
			(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
		คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

4.1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
	     ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน

	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20

	3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	60

	    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)

	    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)

	    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
	(10)

	    3.4 วิสัยทัศน์
	(5)

	    3.5 กลยุทธ์
	(5)

	    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)

	    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(5)

	    3.8 แผนงาน
	(5)

	    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)

	รวมคะแนน
	100


  4.1.3 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
	       เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
	ค	 ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/                               ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
	20
(3)  
	

	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(2)
	

	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข   อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
	(2)
	

	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม -ขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
	(2)
	

	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มกลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
	(2)
	

	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(2)
	

	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(2)
	

	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(2)
	

	
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



	(3)
	




	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง     ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร     ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร     ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง      ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา     เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
	20
(5)
	

	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ     การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
	(3)
	

	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา     สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด       เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น      เป็นต้น
	(3)
	

	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน      การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา       อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่      ทั่วไป เป็นต้น 
	(3)
	

	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ       ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์      ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
	(3) 
	

	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ      
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต      ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ      การดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)









	(3)
	

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลังเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
	60
(10)
	

	3.2 ยุทธศาสตร์ของ      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
	(10)
	

	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
	(10)
	

	3.4 วิสัยทัศน์

	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	(5)
	

	3.5 กลยุทธ์

	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	(5)
	

	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
	(5)
	

	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น          เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์



	(5)
	




	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลังเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)
3.8 แผนงาน

	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
	(5)
	

	3.9 ความเชื่อมโยงของ       ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


	(5)
	

	รวมคะแนน
	100
	























4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
      4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
               ประกอบด้วย
				1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
		2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
		3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
		4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
		5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
		    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
		    (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
		    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
		         5 คะแนน
		    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
		    (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
		         แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
		    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
		    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
		    (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 		         ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
		    (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
		   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
		   (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ      
			5 คะแนน
		   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
	คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)











          4.2.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา	         ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
	10

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
	10

	3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
	10

	4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
	10

	5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 
	60

	    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
	(5)

	    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
	(5)

	    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
	(5)

	    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
	(5)

	    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
          และสังคมแห่งชาติ
	(5)

	    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
	(5)

	    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
	(5)

	    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง     
          ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
	(5)

	    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	(5)

	    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
	(5)

	    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	(5)

	    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(5)

	รวมคะแนน
	100













     4.2.3  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
	   เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. การสรุปถานการณ์    การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
	10
	

	2. การประเมินผล    การนำแผนพัฒนา     ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลใน    เชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ     ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่     จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่     ไม่สามารถดำเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้     ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น    ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
	10
	

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ     การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ    มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่    ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)



	10
	


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	4. แผนงานและ     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง    กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
	10
	

	5. โครงการพัฒนา







	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	60
(5)

	

	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(5)
	

	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน     และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำ     ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง




	(5)
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	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5. โครงการพัฒนา (ต่อ)

















	5 .4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	(5)
	

	
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ







	(5)
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	5. โครงการพัฒนา (ต่อ)









	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
	(5)
	

	
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา        ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
	(5)
	

	
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง                 ที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่น มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง






	(5)
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	5. โครงการพัฒนา (ต่อ)

	5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต      ของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ  ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
	(5)
	

	
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ        งบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
	(5)

	

	
	5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ        วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 
	(5)
	

	
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

	(5)

	

	รวมคะแนน
	100
	



4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
      4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
	     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ        ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ              ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ         ข้อ 30 (5) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น          ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม      ของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จากแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น
	    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
	    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model             
	         ของ Kaplan & Norton
	    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
	    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
	    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 	         ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
	    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
                   Method
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